Méthodes de conception de systèmes d'information

Sommaire

1.	Introduction	2

2.	Les intérêts de l’utilisation d’une méthode	2

Autres méthodes	3

1.1.	Méthodes agiles	3

1.2.	Les méthodes fonctionnelles	4

3.	Une approche systémique	6

1.3.	Le concept systémique	7

1.4.	Le système entreprise	8

4.	Les trois cycles de Merise	9

1.5.	Cycles de vie	9

1.5.1.	Cycle de vie en cascade	9

1.6.	Cycle de vie en spirale	11

1.7.	Cycle de décision	12

1.8.	Cycle d’abstraction	12

5.	Courbe du soleil	12

6.	Modélisation	13

7.	Etapes d'une étude informatique.	14

# Introduction

La méthode Merise est surtout une démarche, un d'état d'esprit, pour la modélisation de systèmes d'information et en cela Merise sort du domaine de la technique informatique au sens strict pour s'intéresser à la gestion même de l'organisation concernée.

Merise est une méthode franco-française. Merise est inconnue dans les pays anglo-saxons ainsi qu’en Allemagne mais est couramment utilisée dans les pays de l’Afrique francophone.

Début en 76-80 : Pour les gros systèmes (Cobol, CICS, DLA, ISAM).

Développée avec le concours du ministère de l’industrie par les grands groupes industriels et les SSII.

Les principaux auteurs en sont : Arnold Rochfeld, Hubert Tardieu et José Morejon.

Contexte : grand projet en informatique de gestion :

- Conception et mise en œuvre de bases de données

- Conception et réalisation de programmes informatiques

# Les intérêts de l’utilisation d’une méthode

La conception d'un système d'information n'est pas évidente car il faut réfléchir à l'ensemble de l'organisation que l'on doit mettre en place.

La phase de conception nécessite des méthodes s’appuyant sur un formalisme commun. La modélisation consiste à créer une représentation virtuelle d'une réalité de telle façon à faire ressortir les points auxquels on s'intéresse.

Les méthodes de conception actuelles permettent aussi d’aborder le système d’information dans une approche globale dite systémique qui s’oppose à des approches plus analytiques d’un problème spécifique.

La méthode Merise apporte en cela une réflexion systémique, approche globale que l’on peut opposer à l’approche analytique.

La méthode permet de plus un passage de la tradition orale à la tradition écrite.

L’utilisation d’une méthode de conception permet de disposer d’un référentiel commun pour représenter les objets du système d’information étudié. Cela facilite grandement les échanges, la communication et l’approfondissement du questionnement.

L’utilisation d’une méthode permet d’éviter les faiblesses du langage naturel : interprétation spécifique de chacun, ambiguïté des propos, etc.

Toute méthode informatique doit répondre à quatre objectifs principaux :

- définir ce que l'utilisateur final veut informatiser (quitte à lui faire comprendre ce qu'il veut), et sa faisabilité ;

- vérifier la cohérence de sa demande ;

- structurer les données à informatiser. Cela est primordial en informatique de gestion ;

- rester simple. Ce point est largement battu en brèche quand une méthode est appliquée "pour la méthode". Elle doit rester un outil d'aide à la conception ou à la réalisation.

Merise sert de langage de référence entre les différents acteurs, informaticiens et utilisateurs. Elle représente, sous forme de représentations graphiques appelées modèles, les différents concepts manipulés. Merise possède des modèles spécifiques.

# Autres méthodes

Il existe en dehors de Merise d’autres méthodes qui sont soient orientées vers l’analyse fonctionnelle ou la conception orientée objet.

## Méthodes agiles

Dans les méthodes de conception orientées objet, nous trouvons aujourd’hui principalement UML, qui est par ailleurs un langage et non une méthode.

UML n’induit pas en soit une démarche d’analyse et de conception comme Merise mais propose un formalisme, un langage et une représentation graphique des éléments de notre système d’information. Les diagrammes UML prennent en compte l’analyse et la conception générale du système information (phase d’inception) et la conception logicielle proprement dite (conception technique).

UML propose en fait un formalisme qui fait la synthèse des méthodes de conception orientée objet utilisées précédemment et qui proposaient chacune un formalisme particulier. Il serait fastidieux de les présenter toutes, il y en avait plus de cinquante ! Citons seulement les plus importantes et leur date de parution :

- OMT 			1991

- BOOCH 		1991

- Objectory OOE 	1992

- OOA 			1992

Au niveau des méthodes s’appuyant sur le formalisme UML, nous citerons RUP ou UP en anglais désignant Rationnal Unified Process ou Unified Process ou Processus unifié en français. Rationnal est en fait la société (racheté depuis par IBM) qui avait amendée la démarche et proposé un environnement logiciel pour sa mise en œuvre Rationnal Rose.

Il s’agit d’une méthode de prise en charge du cycle de vie d’un logiciel et donc du développement, pour les logiciels orientés objets. C’est une méthode générique, itérative et incrémentale, contrairement aux méthodes séquentielles telles que Merise ou SADT. PU vient compléter la systémique des modèles UML et est le résultat final d’une évolution de l’approche d’Ericsson qui est au fondement d’une des premières méthodes de développement pour applications orientées objets, la méthode Objectory Process (1987).

D’autres méthodes existent qui s’apparentent comme UP aux méthodes dites agiles telles que Xp (eXtreme Programming) ou RAD.

La méthode XP (pour eXtreme Programming) définit un certain nombre de bonnes pratiques permettant de développer un logiciel dans des conditions optimales en plaçant le client au cœur du processus de développement, en relation étroite avec le client.

L'eXtreme Programming est notamment basé sur les concepts suivants :

- Les équipes de développement travaillent directement avec le client sur des cycles courts d'une à deux semaines maximum.

- Les livraisons de versions du logiciel interviennent très tôt et à une fréquence élevée pour maximiser l'impact des retours utilisateurs.

- L'équipe de développement travaille en collaboration totale sur la base de binômes.

- Le code est testé et nettoyé tout au long du processus de développement.

- Des indicateurs permettent de mesurer l'avancement du projet afin de permettre de mettre à jour le plan de développement.

La « méthode de développement rapide d'applications » (en anglais Rapid Application Development, notée RAD), définie par James Martin au début des années 80, consiste en un cycle de développement court basé sur 3 phases (Cadrage, Design et Construction) dans un délai idéal de 90 jours et de 120 jours au maximum.

## Les méthodes fonctionnelles

Les méthodes fonctionnelles ont leur origine dans le développement des langages procéduraux. Plus orientées vers les traitements que vers les données, elles mettent en évidence la ou les fonctions à assurer et proposent une approche hiérarchique, descendante et modulaire en précisant les liens entre les différents modules. Elles utilisent souvent des notations de type DFD (Données Fonctions Données)

Avec l'évolution des langages de programmation et des systèmes, ces méthodes ont pris en compte la modélisation des données et les problèmes posés par le temps réel.

Nous citerons en exemple une de ces méthodes, aujourd’hui encore très utilisée pour la modélisation des process industriels et des applications temps réel mais peu usité en informatique de gestion, la méthode SADT.

SADT (Structured Analysis and Design Technique) est une méthode d'analyse qui couvre essentiellement la première partie du cycle de vie du logiciel. Les auteurs la présentent comme une méthode pour "communiquer des problèmes".

Elle propose une suite cohérente et hiérarchisée de diagrammes (datagrammes et actigrammes ), obtenus par raffinements successifs:

- Un datagramme permet de représenter les données. représentées par des boîtes, et montre les activités qui les créent ou les utilisent; celles-ci sont représentées par des flèches (figure 1).

- Un actigramme décrit l'enchaînement des activités, qui sont cette fois représentées par des boîtes ; les données qu'elles manipulent sont représentées par des flèches.

Chaque boîte peut être décomposée en un diagramme plus détaillé.

La vérification de chaque étape de décomposition peut se baser sur le respect des informations liées aux flèches: toutes les flèches d'un niveau doivent être conservées au niveau inférieur de décomposition.

Figure 1 : Datagramme et actigramme

Plusieurs modèles SADT, correspondant à différents points de vue du système, sont souvent établis pour une meilleure compréhension.

Il est nécessaire alors de vérifier la cohérence entre les différents modèles. Dans tous les cas, il faut contrôler systématiquement la cohérence entre données et traitements par contrôle croisé des actigrammes et datagrammes.

# Une approche systémique

L’approche systémique propose d’envisager l’entreprise comme un système en interaction avec d’autres systèmes. L’entreprise en interne pouvant encore être décomposée en sous-systèmes en interaction.

Lorsque l’on pense l’informatisation d’une entreprise, il ne peut être fait abstraction d’une nécessaire compréhension du métier de l’entreprise et de sa stratégie, d’une analyse de la concurrence et de ses moyens.

L’ensemble des analyses converge pour identifier, comme un facteur clé de compétitivité de l'entreprise, sa capacité à se doter d'un système d'information performant et bien adapté à sa stratégie. Cet objectif ne peut être atteint que dans le cadre d'une démarche bien maîtrisée.

L’expérience montre en effet qu’une réflexion structurée sur les objectifs stratégiques de l’entreprise constitue un préalable à la définition du système d’information le mieux adapté.

Avec le développement du travail en réseau et de la mutualisation des moyens, le choix et le développement du système d’information ne peuvent plus aujourd’hui être appréhendés sous le seul angle technique. L’entreprise doit préparer ce choix en formalisant sa stratégie et en anticipant les changements.

Il est ainsi nécessaire de réaliser un état des lieux sur la cohérence entre le système d’information, la stratégie du dirigeant et sa mise en œuvre au sein de l’organisation et des processus majeurs.

Il est donc nécessaire avant d’envisager une démarche de conception du système d’information, de bénéficier :

- d’une vision claire des principaux enjeux actuels et à venir sur leurs marchés,

- d’une compréhension de leur positionnement en termes de forces et faiblesses, notamment en regard des marchés et de la concurrence,

- d’une analyse de leur portefeuille clients,

- d’une réflexion sur leur organisation au regard des contraintes internes et externes,

et donc d’une analyse de la cohérence entre les moyens informatiques mis en œuvre et la réalité des besoins de l’entreprise en termes de système d’information.

## Le concept systémique

Selon Bouchy, un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d ’un but.

- Un système aura toujours comme caractéristiques :

- L’instabilité

- L’évolutivité

- La complexité

- La globalité

Le concept systémique repose sur les trois hypothèses fondamentales suivantes:

- hypothèse téléologique où l’objet à modéliser est supposé doté d’au moins un projet identifiable (finalité, but);

- hypothèse d’ouverture sur l’environnement;

- hypothèse structuraliste où l’objet à modéliser doit être décrit dans sa totalité, fonctionnant et évoluant.

Un système peut être défini comme un tout organisé de composants en interaction, nous avons :

- le monde des objets (composants)

- le monde des relations (interactions)

- le monde de la totalité

Figure 2 : Représentation d'un système

## Le système entreprise

L’entreprise peut être représentée comme un ensemble de systèmes :

- Système de pilotage

- Système d’Information

- Système organisationnel

Figure 3 : l'entreprise vue comme un système

Le système de pilotage doit être décliné sur plusieurs niveaux depuis le plus stratégique jusqu’au niveau opérationnel. Les systèmes Opérationnel et Pilotage s’appuient sur le système d’information qui agit comme middleware entre les deux systèmes, pilotage et opérationnel. Nous pourrions considérer comme exemple :

- un système information décisionnel qui produit des indications à destination du système opérationnel pour le lancement de fabrication par exemple

- Le système opérationnel produit les pièces demandées et informe le système de pilotage des conditions de réalisation, notamment le coût et les délais de fabrication

- Le système de pilotage recueille ces données sous forme synthétique et induit des modifications au niveau du besoin suivant

# Les trois cycles de Merise

MERISE propose une démarche de réalisation d'un système d’information (SI) qui consiste à traiter un projet informatique en s'appuyant sur trois notions fondamentales:

  - Vie du projet

  - Suivi du projet, décision

  - Formalisation du projet (différents niveaux d’abstraction)

Le système d'information est composé des moyens (humains et techniques) nécessaires au stockage et au traitement de l'information d'une organisation.

## Cycles de vie

### Cycle de vie en cascade

#### Etude préalable

Référencer les moyens existants.

Audit des différents acteurs de l'organisation pour définir les limites du système existant et leurs souhaits concernant le système futur.

Synthétiser les besoins du système futur en se basant sur l'existant et les souhaits des différents intervenants.

On peut utiliser pour cela une Modélisation Conceptuelle de Communication MCC qui permet de représenter les flux d'informations circulant entre les différents acteurs ou postes de travail.

Au regard de cette ébauche du système futur, proposer divers scénarios. Chaque scénario doit mentionner les éléments suivants :

- Matériels nécessaires.

- Logiciels nécessaires.

- Grands ensembles d'informations et principaux traitements retenus pour l'automatisation (MCT et éventuellement ébauche du MCD).

Les problèmes éventuels ne sont perçus qu’à la mise en exploitation, d’où la préférence donnée au cycle de vie en spirale.

#### Etude détaillée

Etablissement du MCD.

Etablissement du MOT.

Description des traitements :

- Enchaînement des traitements.

- Description des procédures fonctionnelles :

- Définition des écrans.

- Définition des états.

- Liens avec le MCD.

Formalisation du dictionnaire des données et validation du MCD vis-à-vis des traitements :

- Liste des entités types.

- Liste des relations types

- Etablissement du MLD

#### Réalisation  et analyse technique

L'analyse technique a pour but de préparer la réalisation. Elle doit lever les dernières contraintes et établir les choix qui orienteront la réalisation.

L'analyse technique doit indiquer comment les traitements et données décrits par l'analyse détaillée seront réalisés.

- Etablissement du MPD

#### Recette

De la programmation : tests boite noire

Des règles d’ergonomie de l’application

Tests réels sur une période

#### Mise en exploitation

L’ancien système est abandonné.

#### Maintenance

La maintenance est de deux types :

- La maintenance corrective qui a pour but la correction d'une anomalie liée à une erreur de conception ou de réalisation.

- La maintenance évolutive : modifications impliquées par une évolution de l'organisation.

## Cycle de vie en spirale

## Cycle de décision

Merise induit des modifications dans les comportement des acteurs en charge de l’évolution du système d’information.

- Tradition orale vers tradition écrite.

- Réunion, compte rendu, signature

- Utilisation de la méthode pour communiquer

## Cycle d’abstraction

Trois niveaux d’abstraction :

- Niveau conceptuel.

- Niveau organisationnel

- Niveau opérationnel

Qui présentent un point de vue différent :

- conceptuel : quoi faire ? (le plus haut niveau)

- organisationnel : qui fait quoi ? où ? quand ?

- opérationnel : comment ? (niveau le plus bas)

# Courbe du soleil

La phase « critique » permet une comparaison entre ce que le système fait et ce qu’il devrait faire.A partir de la phase « critique » on intègre des contraintes techniques, organisationnelles, sociales, financières, …

# Modélisation

Les étapes retenues dans Merise correspondent aux trois niveaux suivants :

- un niveau indépendant de l'organisation, fonctionnel, et appelé conceptuel ;

- un niveau indépendant de l'informatique, l'organisationnel,

- ·	l'opérationnel physique ou informatique. Ce niveau est découpé en deux "sous-niveaux" logique et physique. Le "sous-niveau" logique, indépendant du matériel, peut encore être découpé en spécification externe, visible par l'utilisateur, et spécification interne, ou invisible à l'utilisateur. Il est inutile de faire valider ou approuver la spécification interne à l'utilisateur final.

MCD : modèle conceptuel de données

MCT : modèle conceptuel de traitements

MCC : modèle conceptuel de communication

MLD : modèle logique de données

MOT : modèle organisationnel des traitements

MPD : modèle physique de données

# Etapes d'une étude informatique.

Les étapes principales d'une étude préalable sont, pour le niveau conceptuel :

- construction du modèle conceptuel de communication, domaines, partenaires et messages ;

- construction du modèle conceptuel de données ;

- validation des modèles de communication et de données ;

- construction du modèle conceptuel de traitement ;

- validation des modèles conceptuels de données et de traitement.

Après le MCC, le MCD ou le MCT peuvent être construits.

Les étapes du niveau organisationnel et de définition des outils sont :

- construction de l'organigramme et de la liste des MOT ou procédures ;

- construction du ou des modèles organisationnels de données ;

- construction des modèles organisationnels de traitement ou procédures ;

- construction de la liste des outils validée par les modèles de données et de traitements.

Dans ce module, nous aborderons essentiellement la réalisation du modèle conceptuel de données et le passage du modèle conceptuel au modèle logique puis l’implantation physique de ce modèle logique sous la forme d’une base de données de référence.

La téléologie est l'étude des systèmes finalisants acceptant différentes plages de stabilité structurelles et capables, en général, d'élaborer des buts ou de modifier leurs finalités